## Slide 1
BIN-RAIDERS
Integrantes: Jhon Alarcon
Andre Guerra
Benjamin Gomez
Nelson Ramirez
Académico: Diego Aracena
Asignatura : Proyecto 2

## Slide 2
ÍNDICE
  Introducción
  Objetivos
  Organización del proyecto
  Planificación personal
  Herramientas de software y hardware
  Planificación de procesos de gestión
  Conclusión

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
En la siguiente presentación se dará a conocer la planificación del proyecto Bin Raider, cuyo propósito es aplicar tecnologías IoT para optimizar la recolección de residuos.
Se explicarán los objetivos, organización, recursos y riesgos considerados para la ejecución del proyecto.

## Slide 4
ALCANCE DEL PROYECTO
Se desarrollará una aplicación para un dispositivo móvil, el cual estará conectado con el Raspberry Pi 4b, el cual será referencia a un poste con una cámara. En esta aplicación, va a mostrar avisos de cuando un basurero o contenedor están a su máxima capacidad.

## Slide 5
OBJETIVOS
Desarrollar un sistema que logre la automatización de los procesos de recolección de basura y de aseo, mediante una aplicación móvil que será representada por una maqueta, sensores y una serie de dispositivos.
  Estudiar la implementación de los sensores ultrasónicos que permitan medir la capacidad de los basureros.
  Desarrollar una aplicación móvil que muestre alertas y registros del nivel de llenado.
  Integrar una cámara para supervisar visualmente el estado del contenedor.
  Sincronizar el sistema entre Raspberry Pi y la aplicación móvil mediante red local.
  Elaborar una maqueta funcional que represente el funcionamiento del sistema completo.
  Probar y validar el funcionamiento del sistema completo
1.GENERALES
2.ESPECIFICOS

## Slide 6
PROBLEMATICA
Los contenedores de basura públicos suelen desbordarse porque no se vacían oportunamente una vez que alcanzan su capacidad máxima. Esta situación genera acumulación de desechos, malos olores y contaminación en los espacios públicos, afectando la limpieza, la imagen del entorno urbano y gastos de recursos en exceso.

## Slide 7
SOLUCIÓN
Se plantea un sistema de automatización de basureros conectado a una aplicación móvil mediante una Raspberry Pi.
El sistema notificará cuando un contenedor esté lleno, utilizando sensores ultrasónicos y una cámara integrada, lo que permitirá una recolección más eficiente y oportuna.

## Slide 8
CARTA GANTT

## Slide 9
PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN

## Slide 10
Rol | Responsable | Descripción
Jefe de grupo | Benjamín Gomez | Encargado de gestionar, designar tareas y roles, monitorear y controlar la actividad del grupo de proyecto
Programador | Andre Guerra | Encargado de diseñar, confeccionar y implementar software necesario para el hardware utilizado
Documentador | Nelson Ramirez | Encargado de documentar la actividad del grupo y los avances en el proyecto
Diseñador | Jhon Alarcón | Encargado de diseñar y confeccionar los artefactos de hardware necesarios para el proyecto
PLANIFICACIÓN PERSONAL

## Slide 11
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

## Slide 12
PLANIFICACIÓN DE RIESGOS
NIVELES DE RIESGO:
1. CATASTRÓFICO
2. CRÍTICO
3. MARGINAL
4. DESPRECIABLE

## Slide 14
HERRAMIENTAS DE SOFWARE
WHATSAPP
DISCORD
GOOGLE DRIVE
REDMINE

## Slide 15
HERRAMIENTAS DE HARDWARE

## Slide 16
Herramienta | Costo total
Recursos humanos | $5.227.996
Herramientas de Hardware | $3.618.938
Herramientas de Software | $0
Total | $8.846.934
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

## Slide 17
CONCLUSIÓN
EL PROYECTO BIN RAIDER BUSCA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS IOT.
En esta etapa se definieron los objetivos, recursos y planificación para la construcción del prototipo.
Se espera avanzar con las pruebas e integración del sistema, orientadas a una solución práctica y sustentable.

## Slide 18
REFERENCIAS
  [1] Raspberry Pi Foundation, Foros de Raspberry Pi, 2025. [En línea]. Disponible en: https://forums.raspberrypi.com
  [2] MCIElectronics, Listado de precios 2025. [En línea]. Disponible en: https://mcielectronics.cl
  [3] MIDDA, Inspiración del proyecto, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.midda.cl
  [4] Instructables, Automatic Trash Bin – Información de componentes, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.instructables.com/Automatic-Trash-Bin/
  [5] Hubot, Sensores compatibles con Raspberry Pi, 2025. [En línea]. Disponible en: https://hubot.cl/?s=sensores+raspberry&post_type=productr.

## Slide 19
MUCHAS
GRACIAS