**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | PortaPapeles |
| GRUPO: | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****30/10/2018** | **ASISTENTES**:Antonio Parada F.Barís Klobertanz Q.Camilo Rojas H.Kevin Marca Ch.Eduardo Caldera C.Mino Burgos H.Hugo Quispe. |
| **DESARROLLO** | 1. Se realizó una presentación con respecto a lo avanzado hasta el día.
2. Se realizó una retroalimentación sobre lo presentado con los detalles mencionados por el profesor.
3. Corrección del modelo Entidad Relación.
4. Creación de diagramas de secuencias faltantes.
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Usar el tiempo de una manera más eficiente.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. La intercomunicación entre varios usuarios a la vez.
2. Avanzar en la wiki del proyecto.
3. Avanzar en el desarrollo del siguiente informe.
4. Desarrollar la siguiente presentación del avance del proyecto.
5. Unificar módulos no integrados.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 6/11/2018. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Continuar con la implementación del editor de texto colaborativo (Caldera, Klobertanz y Parada). 2. Continuación del análisis y diseño del entregable 1 (Quispe, Marca, Rojas).3. Avanzar con la wiki del proyecto (Marca). 4. Terminar Implementación la base de datos(Parada-klobertanz).5. Unificación de módulos(Caldera,Klobertanz y Parada).  |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Modificación del editor. |