**UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**



**ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS**



Área de Ingeniería en Computación e Informática



**Plan de proyecto
*Robot Alfonso: Código Rubik***

 **Autor(es): Dereck Cañipa.**

 **Juan Rojas.**

 **Daniela Gallegos.**

 **Jari Marchant.**

 **Asignatura: Proyecto I. Profesor(es): Diego Alberto.**

 **Ricardo Valdivia.**

ARICA, 07/10/2017

# *Historial de Cambios*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor(es)** |
| 08/10/2017 | 1.0 | Inicio construcción plan proyecto. | Jari Marchant |
|  |  |  |  |

***Tabla de contenidos***

1. *Panorama general*
	1. *Resumen del proyecto*
* *Propósito, alcance y objetivo.*
* *Suposiciones y restricciones.*
* *Entregables del proyecto.*
1. *Referencias*
2. *Organización del proyecto*
	1. *Personal y entidades internas.*
	2. *Roles y Responsabilidades.*
	3. *Mecanismos y comunicación.*
3. *Planificaciones de los procesos de gestión*
	1. *Planificación inicial del proyecto*
* *Planificación de las estimaciones.*
* *Planificación de los recursos humanos.*
	1. *Lista de actividades*
* *Actividades de trabajo.*
* *Asignación del tiempo.*
	1. *Planificación de la gestión de riesgo*
1. *Planificación de los procesos técnicos*
	1. *Modelo de proceso*
	2. *Herramientas técnicas*
	3. *Planificación de aceptación del producto*
2. *Planificación de los procesos de soporte*
	1. *Planificación de la documentación*
3. *Panorama general:*
	1. *Resumen del proyecto:*
* *Propósito, alcance y objetivo:*
* *Propósito: El propósito del proyecto es poner a prueba las capacidades de los alumnos referente a la programación y un buen trabajo en equipo para la construcción de un robot que genere patrones en un cubo rubik ya armado.*
* *Alcance: El robot estará armado con piezas de tipo lego y el lenguaje en cual se programará sera NXC.*
* *Objetivo: Desarrollar un robot que permita manipular el cubo rubik en base a un menú de opciones el cual contendrá patrones ya predefinidos.*
* *Suposiciones y restricciones:*
* *Suposiciones y restricciones: Sin manejo de sensor de color.*
* *Entregables del proyecto:*
* *Entregables del proyecto: bitácoras, Informe de avance, informe de desarrollo e informe final.*
1. *Referencias:*
* *Páginas de internet referentes al cubo rubik.*
* *Video tutoriales de YouTube.*
1. *Organización del proyecto:*
	1. *Personal y entidades internas:*
* *Personal y entidades internas: jefe proyecto, Programador, reportero.*
	1. *Roles y responsabilidades:*
* *Roles y responsabilidades:*
* *Jefe proyecto: Encargado de direccionar a los integrantes del equipo para un correcto funcionamiento y sincronización.*
* *Programador: Codifica las planificaciones especificadas trabajando con el lenguaje requerido.*
* *Reportero: Encargado de realizar la documentación necesaria, la difusión del proyecto y además realizar actualizaciones frecuentes en ciertos documentos que lo requiera.*
	1. *Mecanismos de comunicación*
* *Mecanismos de comunicación: Grupo de WhatsApp*
1. *Planificación de los procesos de gestión*
	1. *Planificación inicial del proyecto:*
* *Planificación de estimaciones:*
* *Costo del software de desarrollo: $0(software)*
* *Costo total de programación: 1.000.000*
* *Tiempo de programación: 4 meses*
* *Planificación de recursos humanos:*

*Programadores: 2, Jefe de Proyecto: 1, Reportero: 1.*

* 1. *Lista de actividades*
* *Actividades de trabajo: asignación de puestos, planificación de proyecto, ejecución de la planificación.*
* *Asignación de tiempo:*
* *Asignación de tiempo: 1 a 3 días.*
* *Planificación de proyecto: 1 a 2 semanas.*
* *Ejecución de planificación: 10 a 15 semanas.*
	1. *Planificación de riesgos:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Riesgos* | *Probabilidad de ocurrencia* | *Nivel de impacto* | *Acción remedial* |
| *Fallas en los motores* | *50%* | *4* | *Intercambiar el motor averiado del robot por uno en correcto funcionamiento.* |
| *Falta de conocimientos* | *30%* | *2* | *Realizar investigación exhaustiva sobre el tema del proyecto.* |
| *Falta de tiempo* | *30%* | *3* | *Extender los tiempos de las tareas designadas sin sobrepasar la fecha limite* |
| *Algún miembro enferme o no pueda asistir* | *20%* | *4* | *Los miembros disponibles deberán realizar la tarea del miembro indispuesto*  |

1. *Planificación de procesos técnicos*
	1. *Modelo de proceso:*
* *Modelo de procesos*
	1. *Herramientas y técnicas:*
* *Herramientas: Microsoft office, Bricx Command Center.*
* *Técnicas: Dividir para conquistar.*
	1. *Planificación de aceptación del producto:*
1. *Planificación de procesos de soporte*
	1. *Planificación de la documentación:*
* *Planificación de la documentación:*