BITÁCORA 05

| CURSO: | Proyecto IV |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Sistema de administración de un laboratorio de ciberseguridad controlado |
| Jefe de Proyecto: | Scarlet Gavia Mondaca |
| Integrantes: | Scarlet Gavia Mondaca |

| FECHA DE SESIÓN: 27-10-2025 | ASISTENTES: Scarlet Gavia Mondaca |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | Comienzan las presentaciones del avance 1. |  |
| SUGERENCIAS | Analizar con qué herramientas se trabajara el framework del sistema. |  |
| TEMAS A RESOLVER | Instalación de node exporter en los servidores. |  |
| META O SPRINT | Concluir con las presentaciones. |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 03/11/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | Scarlet Gavia Mondaca - Instalar node exporter en los 4 servidores. - Realizar prueba de funcionamiento. |
|  | TEMAS A TRATAR | - Estudio del modelo de contexto. - Pruebas de funcionamientos y configuración de grafana. |

Nota: las bitácoras deben estar en formato word, y cargadas semanalmente en redmine