BITÁCORA DE AVANCE -  Proyecto I (CC091)

| Grupo de taller | A |
| --- | --- |
| Nombre del grupo | SP-x |
| Integrantes | Renato Chacon Milton Porlles Bruno Rojas |
| Semana de trabajo N° | 7 |
| 1) Trabajo realizado durante la última semana: |  |
| Para describir el trabajo realizado se debe:. - Actividad 1: nuevo software para utilizar celiular / renato chacon (bruno rojas (ayudante)): utilización de nuevo programa para realizar app de celular y enlazar el sistema para nuevo software - Actividad 2: cambios en cartaghatt/ renato chacon, milton porlles : nuestra carta estaba bastante atrazada por lo cual por requerimiento tuvimos que hacer cambios para que sea mejor y se vea mejor. |  |
| 2) Problemas encontrados y posibles soluciones: |  |
| Problemas con las conexiones respecto al robot, ya que el software que estábamos usando nos dios problemas ya que tenia diley, no tenia conexiones con el lego spike v3, por lo cual decidimos hacer ese cambio y utilizar nuevo software La falta de los integrantes al ser 3 ccada vez que falta 1 integrante se nota mucho su ausencia lo cual afecta demasiado al grupo, es complejo solucionar este problema por cosas obvias pero siempre tratamos de estar lps 3 |  |
| 3) ¿El proyecto avanza según lo planeado? |  |
| Si, ya que solamente nos falta el software del celular para hacer controlar el robot directamente desde el celular y asi estaríamos listo y empezaríamos la época para hacer testeos |  |
| 4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana? |  |
| - Actividad 1: Terminar la app para el controlador / renato chacon: sacando las dudas respecto a las apps, finalmente terminaríamos el proyecto por el lado del robot, igualmente nos gustaría hacer testeos para ir conociendo mas erroes - Actividad 2: Buscar errores en el robot/ respecto a la utilización de la app y al trabajo que haga el robot buscaremos errores previos a la evalucacion de forma que esta quede solucionada: necesitamos buscar errores para determinar y hacer un mejor trabajo a la hora de entregar el proyecto |  |