BITÁCORA DE AVANCE -  Proyecto I (CC091)

| Grupo de taller | B |
| --- | --- |
| Nombre del grupo | SP-7 |
| Integrantes | Ariel Ortega, Carla Flores, Constanza Serrano, Martin Chávez, Jerry Quiroga. |
| Semana de trabajo N° | 7 |
| 1) Trabajo realizado durante la última semana: |  |
| - Actividad 1: tarea 1: Terminando la codificación/ Ariel Ortega - Actividad 1: tarea 2: Ajustando detalles de la codificación (ángulos y la fuerza) / Ariel Ortega y Martin Chavez. - Actividad 2: avanzando en la interfaz/ Carla Flores y Constanza Serrano. |  |
| 2) Problemas encontrados y posibles soluciones: |  |
| El problema que se nos presentó en la codificación fue que la semana pasada se había degradado la versión del SPIKE PRIME para que funcionara bien la codificación y no funciono por lo que en esta semana la solución que encontramos fue actualizarlo a una versión más nueva y si nos resultó. Después tuvimos problemas con el sensor de colores que no reconocía algunos colores y la luz del sensor afectaba la base donde estaban los bloques reconociéndolo como color, pero pudimos arreglarlo. |  |
| 3) ¿El proyecto avanza según lo planeado? |  |
| Sinceramente no vamos tan bien pero nos juntaremos fuera de clases para avanzar lo que nos falta. |  |
| 4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana? |  |
| - Actividad 1: Avanzar más en la interfaz para tenerla casi lista/ Todos. - Actividad 2: Avanzar en el informe 2 |  |