BITÁCORA 2

| CURSO: | Proyecto 2 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Salvando a Nemo |
| Jefe de Proyecto: | Cristian Gutiérrez |
| Integrantes: | Cristian Gutiérrez, Dylan Flores, Joaquín Jelves, Cristóbal Hernández |

| FECHA DE SESIÓN: 01-10-2025 | ASISTENTES: Cristian Gutiérrez, Dylan Flores, Joaquín Jelves, Cristóbal Hernández |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Se utilizaron los meta quest con el fin de aprender sus funcionalidades - Se instaló el software de blender y se estudió para aprender a modelar en 3d. - Se inició con la maqueta 3d para implementarla en el entorno virtual |  |
| SUGERENCIAS | - Investigar más sobre unity para implementar el modelo de la maqueta del acuario 3d y colocarlo en un entorno de realidad virtual |  |
| TEMAS A RESOLVER | - ¿Qué versión de blender utilizaremos? - ¿Cómo implementaremos la maqueta en el entorno virtual? |  |
| META O SPRINT | - Elaboración del modelo 3D de la maqueta |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 07/10/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | - Configurar el proyecto en Redmine para el seguimiento de tareas, cargando esta bitácora y las tareas asignadas semanalmente. (Cristian) - Realizar una prueba de importación con un modelo simple para validar el proceso antes de importar el acuario completo. (Dylan) - Crear un proyecto base en Unity y configurar los paquetes necesarios para Realidad Virtual (Cristóbal) - Modelar la estructura principal y el entorno del acuario en Blender. Esto incluye las paredes, el suelo, y los elementos más grandes. (Joaquín) |
|  | TEMAS A TRATAR | - Revisión de Avances: Presentación del estado actual de la "Elaboración del modelo 3D de la maqueta" - Definición de Tareas: Asignación de las próximas tareas y responsables para la importación del modelo y la configuración inicial del proyecto en Unity. |