BITÁCORA 4

| CURSO: | Proyecto 2 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Salvando a Nemo |
| Jefe de Proyecto: | Cristian Gutiérrez |
| Integrantes: | Cristian Gutiérrez, Dylan Flores, Joaquín Jelves, Cristóbal Hernández |

| FECHA DE SESIÓN: 14-10-2025 | ASISTENTES: Cristian Gutiérrez, Dylan Flores, Joaquín Jelves, Cristóbal Hernández |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Se corrigieron errores del entorno virtual de la maqueta 3D - Grabar un video en unity del entorno de la maqueta en 3D para subirlo a la plataforma de redmine - Estudio del armado y funcionamiento de la raspberry - Se actualizo el informe según el nuevo formato entregado |  |
| SUGERENCIAS | - Investigar más a fondo sobre el funcionamiento de la raspberry, tipo de lenguaje a utilizar y armado en general. |  |
| TEMAS A RESOLVER | - ¿Qué tipo de lenguaje utilizaremos en la raspberry? - ¿Cómo definiremos los roles ahora en adelante? |  |
| META O SPRINT | - Entrega de la interacción en el entorno virtual con la maqueta en formato video |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 21/10/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | - Cristian: Proponer una nueva asignación de roles y responsabilidades para la fase de integración de hardware y subirlos a Redmine. - Dylan y Cristóbal: Investigar lenguajes de programación para la Raspberry Pi (ej. Python, C++) y presentar una recomendación con ventajas y desventajas para el proyecto. |
|  | TEMAS A TRATAR | - Presentación de la investigación sobre lenguajes para Raspberry Pi y toma de decisión. - Definición y acuerdo sobre los nuevos roles del equipo para la siguiente fase del proyecto. - Planificación del próximo sprint enfocado en el desarrollo con Raspberry Pi. |