BITÁCORA DE AVANCE 7

| CURSO: | Proyecto 2 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Sistema de automatización de estacionamientos |
| GRUPO: | 2-A |

| FECHA DE SESIÓN: 22/10/2025 | ASISTENTES: Álvaro Guarachi, Ángel Cabezas, Erik Correa, Rafael Nakata |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Avance Infome I. - Instalación sistema operativo Raspberry (Raspberry Pi OS). - Pruebas, funcionamiento y compatibilidad del sistema operativo |  |
| SUGERENCIAS | - Realizar todas las pruebas necesarias de compatibilidad de software. - Chequear cada información agregada al informe. |  |
| CUESTIONES A RESOLVER | - ¿Son compatibles todos los componentes de hardware (sensores, LPR) con el Raspberry Pi? - ¿Cómo funciona un Raspberry Pi (GPIO, librerías Python) |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 29/10/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | - Avance de informe I (Rafael Nakata, Álvaro Guarachi). - Pruebas de sistema operativo y librerías (Erik Correa y Ángel Cabezas). |
|  | TEMAS A TRATAR | - Revisión de resultados: Pruebas del sistema operativo. - Revisión y aprobación: Avances del Informe I. - Discusión y cierre: Cuestiones a resolver (compatibilidad de componentes). - Planificación Siguiente Fase: Conexión de hardware (Sensores) al Raspberry Pi. - Inicio de desarrollo: Definición de las primeras pruebas de código (scripts Python). |