**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | PortaPapeles |
| GRUPO: | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **06/11/2018** | **ASISTENTES**:  Antonio Parada F.  Barís Klobertanz Q.  Kevin Marca Ch.  Eduardo Caldera C.  Mino Burgos H.  Hugo Quispe. | |
| **DESARROLLO** | 1. Avance en la unificación de los modulos. 2. Se sigue analizando el problema del editor. 3. Se terminó con él desarrollo de los diagramas de secuencia. | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Usar el tiempo de una manera más eficiente. 2. Intentar con otro editor. | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Solucionar la intercomunicación entre varios usuarios a la vez. 2. Avanzar en la wiki del proyecto. 3. Avanzar en el desarrollo del siguiente informe. 4. Desarrollar la siguiente presentación del avance del proyecto. 5. Avanzar en la unificación de los módulos. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 12/11/2018. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Continuar con la implementación del editor de texto colaborativo (Caldera, Parada).  2. Avanzar con el desarrollo de la presentación del primer avance respecto a nuestra carta gantt(Quispe, Marca, Rojas).  3. Avanzar con la wiki del proyecto (Marca).  4. Unificación de módulos(Mino, Caldera,Klobertanz y Parada). |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Modificación del editor. |