BITÁCORA DE AVANCE

| CURSO: | Proyecto ll |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Sistema de Riego Automatizado |
| GRUPO: | 2-B |

| FECHA DE SESIÓN: 02/12/2025 | ASISTENTES: - Bairon Núñez - Christopher Romo - Gustavo Morales |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Se realizó la presentación del informe 2 - Se dio comienzo al informe final - Comenzamos con la elaboración final de la maqueta - Dar comienzo a la realización del poster - Hacer manual de usuario |  |
| SUGERENCIAS | - Realizar con tiempo las tareas para arreglar posibles errores |  |
| CUESTIONES A RESOLVER | ¿Cómo conectaremos los sensores a la meta quest? |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 11/12/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | - Hacer informe final (Responsables: Gustavo Morales, Bairon Nuñez) - Hacer poster (Responsables: Christopher Romo) - Realizar manual de usuario (Responsable: Bairon Nuñez) - Terminar maqueta (Responsables: Todos) |
|  | TEMAS A TRATAR | - Terminar maqueta para poder tener las imágenes del poster - Hacer manual de usuario - Hacer el informe final |