BITÁCORA DE AVANCE -  Proyecto I (CC091)

| Grupo de taller | B |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del grupo | SP-8 |  |
| Integrantes | 1. | Victor Breems |
|  | 2. | Nicolas Olivares |
|  | 3. | Gabriel Delgado |
|  | 4. | Sebastian Cahuachia |
|  | 5. | Willy Cruz |
| Semana de trabajo N° | 10 |  |
| 1) Trabajo realizado durante la última semana: |  |  |
| 1. Codificar: Implementar / Sebastián Cahuachia: Determinar la automatización del robot. 2. Codificar: Implementar / Nicolas Olivares: Mejorar el código ya avanzado junto a las nuevas modificaciones en Pybricks y modificar el código para solucionar el problema con el color verde. 3. Bitácora: Rellenarla / Willy Cruz: rellenar carta gantt con avance realizado. 4. Diseñador: Interfaz / Victor Breems: Hacer funcionar todas las mecánicas iniciales del robot. 5. Bitácora: Enviarlo / Gabriel Delgado: Terminar y entregar la Bitácora. |  |  |
| 2) Problemas encontrados y posibles soluciones: |  |  |
| No se pudo avanzar tanto, por la presentación del informe, las posibles soluciones es hacer una reunión fuera del horario de clases de 1 hora, donde seguimos retroalimentándonos sobre el proyecto, |  |  |
| 3) ¿El proyecto avanza según lo planeado? |  |  |
| Si, ya que la función principal ya está realizada. |  |  |
| 4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana? |  |  |
| 1. Codificar: Implementar / Sebastián Cahuachia: Ya ir finalizando la nueva forma de controlar el robot. 2. Codificar: Implementar / Nicolas Olivares: Mejorar el código ya avanzado junto a las nuevas modificaciones en Pybricks. 3. Bitácora: Rellenarla / Willy Cruz: rellenar carta Gantt con avance realizado, y avanzar con la Bitacora. 4. Diseñador: Interfaz / Victor Breems: Hacer funcionar todas las mecánicas iniciales del robot, ver si se puede mejorar aún más el diseño de la estructura del robot. 5. Bitácora: Enviarlo / Gabriel Delgado: Terminar y entregar la Bitácora. |  |  |

BITÁCORA DE AVANCE -  Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	A o B

Nombre del grupo 	SP-x

Integrantes	 Alice Anderson,

Bob Bertrand,

Charlie Chaplin.

Semana de trabajo N°	1

1) Trabajo realizado durante la última semana:

Para describir el trabajo realizado se debe:

* Nombrar la tarea realizada, describirla e indicar al miembro del equipo responsable. Además, es necesario indicar a qué actividad del proyecto corresponden las tareas.

1.	Actividad 1: Tarea 1/ Nombre del Responsable: descripción de la tarea.

2.	Actividad 1: Tarea 2/ Nombre del Responsable: descripción de la tarea.

3.	...

2) Problemas encontrados y posibles soluciones:

3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?

Si / No. En caso de responder “No”, especificar cuales son las razones.

4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?

Use el mismo formato dado en 1)

* Nombrar la tarea realizada, describirla e indicar al miembro del equipo responsable. Además, es necesario indicar a qué actividad del proyecto corresponden las tareas.

1.	Actividad 1: Tarea 1/ Nombre del Responsable: descripción de la tarea.

2.	Actividad 1: Tarea 2/ Nombre del Responsable: descripción de la tarea.

3.	...