BITÁCORA N°11

| CURSO: | Proyecto 2 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Dispensador automático de comida para mascotas |
| Jefe de Proyecto: | René Ayca |
| Integrantes: | Claudio Carvajal, Yazuska Castillo, Israel Tebes |

| FECHA DE SESIÓN: 02-12-2025 | ASISTENTES: |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Se terminaron las presentaciones Informe 2 - Se conectaron los sensores al raspberry. - Se conectaron motores con el protoboard - Se probó conexión del protoboard al raspberry |  |
| SUGERENCIAS | - Se sugirió un regulador de voltaje para que distribuya correctamente el voltaje a los motores. |  |
| TEMAS A RESOLVER | - Encontrar un componente capaz de regular el voltaje que pasa por la fuente hacia los motores. |  |
| META O SPRINT | - Conectar todos los motores y que funcionen correctamente con su voltaje respectivo. |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 09/12/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | Raspberry y Creación del Dispensador: René Ayca - Claudio Carvajal - Yazuska Castillo - Israel Tebes |
|  | TEMAS A TRATAR | - Conectar los motores al raspberry con el regulador de voltaje. - Empezar a crear los dispensadores de alimentos. |