BITÁCORA 11

| CURSO: | Proyecto II |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Semáforo de tráfico inteligente para peatones |
| INTEGRANTES: | Tiara Canepa Tomás Carvajal Fernando Garrido |

| FECHA DE SESIÓN: 04-12-2025 | ASISTENTES: Tiara Canepa, Tomás Carvajal, Fernando Garrido |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Término del resto de presentaciones del informe 2 - Pruebas de YOLOv4 para el reconocimiento de personas; los intentos no son satisfactorios debido a una falta de librerías (versión de OpenCv no es la versión necesaria) - Se decide utilizar haarcascades con un archivo xml; los resultados funcionan luego de pruebas de configuración, pero las imágenes tardan entre 0.5 y 1 segundos en ser procesadas. Se considera obtener imágenes en un intervalo más grande sin perder precisión - Otra opción a considerar es la activación por botón: que la cámara esté inactiva hasta que se presione el botón, con lo que comenzará a sacar imágenes para el RPi, y que se desactive luego de un período de tiempo |  |
| SUGERENCIAS | - Investigar realización de la maqueta virtual en Unity, conectando la información del RPi con el modelo |  |
| TEMAS A RESOLVER | - Concreción del método de reconocimiento de personas |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 11-12-2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES |  |
|  | TEMAS A TRATAR | - Avance de la maqueta virtual en Unity - Conexión del RPi con la maqueta - Avance de la implementación del algoritmo |