# UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Plan de Proyecto “Facilitador Logístico Eléctrico Transportador de Equipo”

| Alumnos: | Felipe Diaz Araos |
| --- | --- |
|  | Jose Yampara Yampara |
|  | Pablo Andia Lopez |
|  | Edynson Tola Fernandez |
|  | Martin Acevedo Tudela |

Asignatura: Proyecto l

Profesor: Baris Nikolai Klobertanz

10 – 2025

Historial De Cambios

| Fecha | Versión | Descripción | Autor(es) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/09/2025 | 1.0 | Recopilación de información. | Felipe DIaz Jose Yampara Martin Acevedo Pablo Andia Edynson Tola |
| 12/09/2025 | 1.1 | Creación del nombre del proyecto. | Martin Acevedo Pablo Andia |
| 24/09/2024 | 1.2 | Cambios en la portada. | Jose Yampara Felipe Diaz |
|  |  |  | Felipe DIaz |
|  |  |  | Jose Yampara |
| 25/09/2024 | 1.3 | Incorporación de la carta gantt. | Martin Acevedo Pablo Andia |
|  |  |  | Edynson Tola |
| 02/10/2025 | 1.4 | Objetivos generales y específicos. | Felipe Diaz |
| 03/10/2025 | 1.5 | Incorporación de Tablas de roles y actividades | Edynson Tola Felipe Diaz |
| 09/10/2025 | 1.6 | Finalización de Introducción. | Edynson Tola |
| 10/10/2025 | 1.7 | Incorporación de tabla de riesgos. | Pablo Andia |
| 16/10/2025 | 1.8 | Finalización de la conclusión. | Felipe Diaz |
| 17/10/2025 | 1.9 | Revisión de ortografía y formato. | Edynson Tola |
| 11/09/24 | 1.10 | Actualización de la conclusión. | Edynson Tola |

# Tabla de Contenidos

- Panel General	4

| 1.1. |  | Introducción | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. |  | Objetivos | 4 |
|  | 1.2.1. | Objetivo General | 4 |
|  | 1.2.2. | Objetivos Específicos | 4 |
| 1.3. |  | Restricciones | 5 |
| 1.4. |  | Entregables | 5 |

- Organización del Personal	6

  - Descripción de los Roles	6

  - Personal que Cumplirá los Roles	6

  - Métodos de Comunicación	6

- Planificación del Proyecto	7

  - Actividades	7,8

  - Carta Gantt	9

  - Gestión de Riesgos	10,11,12

- Planificación de los Recursos	13

  - Hardware	13

  - Software	13

  - Estimación de Costos	14,15

- Conclusión	16

- Referencias	17

# Panel General

## Introducción

La industria minera enfrenta el desafío de mantener altos niveles de productividad sin comprometer la seguridad de los trabajadores.

Como estudiantes de Ingeniería Civil en computación e Informática, el objetivo fue simular el proceso de transporte de mineral en minería subterránea, aplicando principios de automatización y control remoto mediante el uso del kit LEGO Spike Prime.

El proyecto busca poder crear un prototipo de transporte de minería, que logre optimizar y garantizar la seguridad de las personas.

Para esto, se seguirán las ideas empleadas en la Minería 4.0, en donde se implementaron mejoras tecnológicas en la automatización para aumentar la producción y la reducción de la exposición humana.

## Objetivos

### Objetivo General

Con el Set Lego Spike Prime se creará y programara un robot capaz de llevar a cabo la función de transportar carga simulado con bloques pequeños de lego, parecido al labor de los vehículos de carga que se llevan a cabo en las obras, el robot dispondrá de una interfaz gráfica en donde se manejarán  las funciones hechas con Python. El robot estará hecho exclusivamente con las piezas del Spike Prime, con la finalidad de demostrar la automatización de transporte de carga en ambientes laborales.

### Objetivos Específicos

      - Estudiar los componentes del set Lego Spike Prime.

      - Proponer  y seleccionar el mejor prototipo para el proyecto.

      - Construir el prototipo seleccionado.

      - Investigar y analizar las librerías disponibles en Python, hasta encontrar uno que permita el control completo del robot.

      - Programar las funciones del robot (avance, retroceso, giro y frenado), haciendo uso de buenas prácticas de programación como utilizar algoritmos que ayuden a procesar datos de manera eficiente y funciones que puedan ser útiles para los movimientos básicos del robot.

      - Desarrollar una interfaz gráfica con Python y Tkinter que reciba las instrucciones del robot seleccionado.

## Restricciones

- Se debe programar solo en Python.

- Solo se debe utilizar la plataforma Redmine para los documentos y avance del proyecto.

- Se debe utilizar solo el Set de Lego Spike Prime.

- El uso del set sólo está habilitado en la universidad.

- Cantidad de integrantes limitada a solo 5.

- El control remoto está limitado por la conectividad Bluetooth y el alcance del hub del LEGO Spike Prime.

- Tiempo límite para la finalización del proyecto.

## Entregables

Bitácoras: Informes semanales que describen el avance general del equipo en el proyecto. Incluye actividades realizadas, dificultades encontradas, recomendaciones para mejorar y acciones tomadas.

Carta Gantt: Representación visual de la programación del proyecto, mostrando en una línea de tiempo las tareas, su duración y secuencia, facilitando la gestión del tiempo y los recursos al visualizar la evolución de las actividades a lo largo del proyecto.

Informe de Formulación: Este documento detalla nuestra organización y estrategia para alcanzar los objetivos de la asignatura. Abordaremos la asignación de roles, las metas del equipo y las medidas que implementaremos para lograr el propósito académico.

Presentaciones: Se detallan los objetivos del proyecto, los retos superados y las soluciones aplicadas. También se resaltan los éxitos obtenidos, la distribución del equipo y se ofrece una visión general del robot.

# Organización del Personal

La organización del grupo se llevó a cabo mediante una reunión en donde se vieron las tareas para completar el proyecto, considerando las habilidades de cada integrante, se distribuyeron los roles, así se asignaron las funciones de jefe de proyecto, ensamblador, programador, documentador y diseñador, asegurando que cada miembro trabaje en el labor que se le asignó.

## Descripción de los Roles

Jefe de proyecto: Representante del equipo, supervisa, organiza el progreso del proyecto y gestiona las reuniones grupales (dailys).

Ensamblador: Encargado del montaje, armado del robot y del conteo de piezas del set Lego Spike Prime.

Programador: Encargado del área de la codificación y funcionamiento del robot.

Documentador: Encargado de realizar las bitácoras semanales, llevar una retroalimentación sobre las dificultades y actividades a realizar cada semana. También es el encargado de realizar el informe.

Diseñador: Encargado de la creación de la interfaz (GUI), presentaciones y logos o imágenes necesarias para el correcto desarrollo del proyecto.

## Personal que Cumplirá los Roles

| Rol | Responsable | Ayudantes |
| --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | Martin Acevedo | Martin Acevedo |
| Ensamblador | Jose Yampara | Jose Yampara Felipe Diaz Martin acevedo |
| Diseñador | Felipe Diaz | Edynson Tola Jose Yampara |
| Programador | Pablo Andia | Pablo Andia Jose Yampara Felipe DIaz |
| Documentador | Edynson Tola | Felipe Diaz Edynson Tola |

## Métodos de Comunicación

En cuanto a los medios de comunicación que utilizaremos, el medio principal será la aplicación de celular Whatsapp, se usará principalmente para acordar actividades, dividir trabajo y dar avisos importantes respecto al presente proyecto.

De manera conjunta, se hará uso de plataformas como Gmail para la transmisión de documentos y archivos relacionados a la confección del proyecto.

# Planificación del Proyecto

Desglose detallado de las actividades realizadas, incluyendo la descripción de cada tarea, la identificación de los responsables correspondientes y el objetivo que lleva por cumplir.

## Actividades

| Nombre | Descripción | Responsables | Objetivo | Resultados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación de los roles y estructura del proyecto | Planificación de roles y asignación. | Todo el grupo. | Establecer un esquema de trabajo claro y asignar responsabilidades para optimizar el tiempo de ejecución. | Definición del nombre del proyecto y división de roles. |
| Conteo de piezas | Se realiza el inventario de piezas usadas. | Jose Yampara | Contabilizar las piezas de trabajo que serán esenciales para el proyecto. | Inventario de piezas. |
| Análisis de tipos de robots | Se evaluaron los objetivos del proyecto, para la correcta elección del prototipo. | Todo el grupo. | Llegar a un acuerdo para poder realizar qué tipo de robot se usaría para el proyecto. | Selección del robot “Carrito de carga” en Lego Education Spike”. |
| Selección del robot “Carrito de reparto” | Se arma el robot según el tutorial de la app “Lego Education Spike - 3.5.1” | Jose Yampara Felipe Diaz Pablo Andia | Llevar a cabo el robot final que se realizará y empezar la produccion y programacion del robot | Separación de piezas para el armado del robot. |
| Testeos de prueba con la codificación mediante bloques. | Pruebas de movilidad. | Pablo Andia Edynson Tola Martin Acevedo | Buscar algún tipo de algoritmo en el cual poder hacer funcionar el robot mediante el sistema de programación con bloques. | Bosquejo de las funciones y algoritmos a desarrollar. |
| Investigación sobre la mejor librería de python para el control del “Carrito de reparto” | Se seleccionó la librería Pybrick, | Pablo Andia Edynson Tola | Encontrar una manera de brindar una conexión entre el robot y el entorno de desarrollo integrado | Análisis de las librerías disponibles. |
| Programación de interfaz de control en App Inventor | Confección de botones y menús mediante bloques. | Jose Yampara Felipe Diaz | Brindar una manera más eficiente para poder movilizar al robot utilizando las funciones hechas en python en una interfaz agradable. | Se logra el control manual mediante Bluetooth. |
| Programación de movimientos. | Codificación de las funciones del robot. | Pablo Andia Martin Acevedo | Brindar movimiento al robot mediante código python usando Pybricks. | Funciones funcionales para el movimiento del carrito de compras. |
| Confección del primer informe de avance | Documentar lo que se va hacer en el proyecto | Felipe Diaz Edynson Tola | Dar e informar al usuario de que es lo que trata el proyecto y documentar a detalles el progreso que hubo de este. | Primer informe de avance. |
| Realización de la presentación | Confección de un presentación en Canva | Edynson Tola, Felipe Diaz. | A partir del informe crear un resumen mediante una presentación del proyecto y con este explicar lo que se realizó en el proyecto | Primera presentación. |
| Realización de Bitácoras semanales | Recopilación de los avances realizados en la junta grupal de la semana. | Edynson Tola | Registrar un avance semanal de lo que se ha hecho, mostrar los problemas encontrados y sus posibles soluciones, mostrar si el proyecto avanza según lo planeado y plantear las tareas que se harán en la siguiente semana | Bitácoras. |

## Carta Gantt

Una carta gantt es un tipo de diagrama que representa el progreso que ha tenido el proyecto según los objetivos específicos, trazando así una línea de tiempo por cada objetivo planteado, mostrando así el avance de cada uno de estos. A continuación se mostrará la carta gantt de el proyecto:

Figura 1: Carta Gantt

3.3 Gestión de Riesgos

Durante el transcurso del proyecto pueden presentarse diferentes tipos de riesgos que necesitan una respuesta inmediata del equipo para ser erradicados. Los posibles riesgos se han clasificado en cuatro niveles según el impacto que puede llegar a tener en el proyecto:

- Daño momentáneo : Riesgo menor que no para el desarrollo del proyecto. Generalmente tiene solución inmediata.

- Daño menor : Riesgo de poca importancia pero que es reiterativo. Puede solucionarse en cualquier momento.

- Daño relevante : Riesgo que retrasa el correcto desarrollo del proyecto, se debe resolver a la mayor brevedad posible.

- Riesgo Crítico : Riesgos que deben solucionarse de forma inmediata, de lo contrario puede provocar la detención del proyecto.

| Riesgo | Nivel de Gravedad | Acción Remedial |
| --- | --- | --- |
| Personal faltando al horario asignado de trabajo | 4 | Preguntar la causa de su ausencia, para poder gestionar otra reunión en horarios disponibles. |
| Falla de registro en la plataforma redmine | 4 | Comunicar al administrador de la página para encontrar una solución. |
| Recibir equipo defectuoso | 4 | Conseguir un reemplazo del equipo con el encargado de las piezas. |
| Horario insuficiente para el cumplimiento de tareas en conjunto | 3 | Coordinación de una reunión fuera de clases, en el mejor horario posible para cada integrante. |
| Desempeño del robot no es eficiente | 2 | Utilizar conocimientos propios para reconocer las fallas o de última instancia buscar información en línea. |
| Incomprensión de fallo con bibliotecas | 2 | Buscar ejemplos en medios oficiales para solucionar el problema. |
| Error en la codificación | 2 | Investigar el origen del error e intentar resolver el problema buscando información en internet. |

| Atraso en el cumplimiento de tareas | 2 | Priorizar tareas más importantes para agilizar la productividad del proyecto. Agendar reuniones en horarios libres si es necesario. |
| --- | --- | --- |
| Ausencia de piezas | 1 | Verificar si fue ausencia de fábrica o error de algún integrante, y buscar la pieza perdida. |
| Dificultades con la conexión wifi | 1 | Usar cable ethernet o compartir red por datos móviles. |

# Planificación de los Recursos

En esta sección se detallan los recursos utilizados en el proyecto resaltando los materiales tecnológicos necesarios para la ejecución exitosa del proyecto. Se ha realizado un conteo de los materiales que dispondremos en uso para el proyecto.

## Hardware

- Set Lego Spike Prime, necesario para la correcta construcción del robot.

- Computador con el sistema operativo necesario para poder codificar las funciones de movimiento del robot.

- Celulares.

- Cable Ethernet.

## Software

- Sistema operativo Windows.

- Redmine.

- Visual Studio Code.

- Paint.

- Py Bricks.

- Whatsapp.

- Gmail.

## Estimación de Costos

Costo de Hardware:

| Producto | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- |
| Set Lego Spike Prime | 1 | $ 370.000 CLP |
| Notebook Acer Aspire Lite | 1 | $ 499.990 CLP |
| Notebook Lenovo v14 g2 ALC AMD Ryzen 5 | 4 | $ 699.990 CLP |
| Mouse Logitech MX Master 3S Grafito | 1 | $ 89.990 CLP |
| Celular celular Xiaomi POCO X4 PRO 5G | 1 | $ 399.990 CLP |
| Total: | 8 | $ 2.059.960 CLP |

Costo de Software:

| Producto | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- |
| Windows 11 home - Licencia | 5 | $ 9.990 CLP |
| Plataforma Redmine | 5 | $ 0 CLP |
| Visual Studio Code | 2 | $ 0 CLP |
| PyBricks | 1 | $ 0 CLP |
| Whatsapp | 5 | $ 0 CLP |
| Gmail | 5 | $ 0 CLP |
| Total : | 24 | $ 159.990 CLP |

Costo de Trabajador:

Fecha de inicio: 11-09-2025

| Rol | Horas | Precio / Hora |
| --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | 42 horas | $ 27.342 CLP |
| Programador | 33 horas | $ 17.000 CLP |
| Ensamblador | 9 horas | $ 4.460 CLP |
| Diseñador | 15 horas | $ 3.385 CLP |
| Documentador | 24 horas | $ 4.500 CLP |
| Total : | 123 | $ 1.908.279 CLP (Horas * Precio) |

Notas:

- Las horas de trabajo, son las horas de trabajo en el horario de clases

- Las horas extras son horas trabajadas fuera del horario de clases, pero dentro del departamento Ingeniería Civil en Computación e Informática.

Total de Costo:

| Costo Hardware | $ 2.059.960 CLP |
| --- | --- |
| Costo Software | $ 9.990 CLP |
| Costo Empleados | $ 1.908.279 CLP |
| Total : | $ 4.128.229 CLP |

# Conclusión

El proyecto permitió comprender cómo la automatización y el control remoto pueden mejorar significativamente la seguridad de los trabajadores o empleadores y también mejorar la eficiencia del transporte de cargas haciendo.

Mediante el uso del LEGO Spike Prime y una interfaz desarrollada con Python y Tkinter, esperamos lograr simular un sistema de transporte que minimice la intervención humana en zonas peligrosas, y así prevenir accidentes en situaciones laborales ya sea en obras o otro tipo de trabajo relacionado con la construcción.

# Referencias

1.- ROBOTIX Hands-on Learning. (2014). Manual de usuario: Spike Prime [PDF]. https://www.robotix.es/es/recursos-gratuitos

2.- Universidad de Tarapacá. (2025). Guía para la creación del proyecto. Intranet UTA. https://portal.uta.cl/sign-in?redirectURL=%2Fhome

3.- Valores de dispositivos Hardware:

3.1 Set Lego Spike Prime Education:

https://www.lego.com/es-us/product/lego-education-spike-prime-set-45678

3.2 Notebook Acer Aspire Lite:

https://www.mercadolibre.cl/notebook-acer-al15-41p-r0zy-1-32gb-512gb-ssd-156-pulgadas-color-gris/p/MLC44976382#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=6a3adaad-9cf2-46f5-a42c-667828a7b438&wid=MLC1564594483&sid=search

3.3 Notebook Lenovo v14 g2 ALC AMD Ryzen 5:

https://opcstore.cl/products/notebook-lenovo-v14-alc-8gb-ssd-512gb-14-hd-w10-pro?srsltid=AfmBOopMpx79Kt3ejQkrKfaNLQLiYaES5lB7YU3dsSDtAQwwf1ME7Gyh

3.4  Mouse Logitech MX Master 3S Grafito:

https://www.mercadolibre.cl/mouse-wireless-logitech-mx-master-3s-grafito/p/MLC19473530#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=3416e588-df44-44a5-99cf-c10b7d952d4e&wid=MLC1046333314&sid=search

3.5 Celular celular Xiaomi POCO X4 PRO 5G:

https-.,,,.ÑÑ<ÑÑ<<<<<<<<<<<<<<<<¿.¿..://listado.mercadolibre.cl/xiaomi-pocophone-poco-x4-pro-5ghttps://listado.mercadolibre.cl/xiaomi-pocophone-poco-x4-pro-5g

4.- Valores de programas Software:

4.1 Windows 11 home - Licencia:

https://softpro.cl/producto/windows-11-pro/?gad_source=1&gad_campaignid=22940108782&gbraid=0AAAAAp_aJKN9vnOV2F9bOrAJDpu3tbvXH&gclid=CjwKCAiAraXJBhBJEiwAjz7MZSEswa3Us2NrKaJdWW0QHFw9A2iegJrTPHRM-C2x0-UFSG70R6xZABoCJsoQAvD_BwE

5.- Fuentes de sueldo por hora de cada rol:

5.1 Jefe de proyectos:

https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyectos-ti/salaries

5.2 Programador (Sueldo mensual se dividió en 176 horas):

https://www.roberthalf.com/cl/es/insights/guia-salarial/tecnologia

5.3 Ensamblador (Sueldo mensual se dividió en 176 horas):

https://tusalario.org/Chile

5.4 Diseñador:

https://insights.getonbrd.com/#/reports/success-rates-salaries

5.5 Documentador:

https://tusalario.org/Chile