BITÁCORA N°13

| CURSO: | Proyecto 2 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Dispensador automático de comida para mascotas |
| Jefe de Proyecto: | René Ayca |
| Integrantes: | Claudio Carvajal, Yazuska Castillo, Israel Tebes |

| FECHA DE SESIÓN: 16-12-2025 | ASISTENTES: |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Avanzar con la maqueta. - Inicio de redacción Informe Final. - Inicio de la presentación Final. - Se terminó el poster del producto final. - Inicio manual de usuario. - Inicio de la aplicación móvil. - Correcto funcionamiento para el tornillo sin fin. |  |
| SUGERENCIAS | - Retirar sensor de peso, por problemas de conexión. |  |
| TEMAS A RESOLVER | - Reemplazar lógica para calcular y registrar el alimento (comida y agua) dispensado |  |
| META O SPRINT | - Terminar la maqueta. - Terminar aplicación móvil. - Terminar el manual de usuario. |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 23/12/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | Raspberry y Terminación de Maqueta: René Ayca - Claudio Carvajal - Yazuska Castillo - Israel Tebes |
|  | TEMAS A TRATAR | - Terminar Informe Final - Terminar Presentación Final |