BITÁCORA 10

| CURSO: | Proyecto IV |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Sistema de administración de un laboratorio de ciberseguridad controlado |
| Jefe de Proyecto: | Scarlet Gavia Mondaca |
| Integrantes: | Scarlet Gavia Mondaca |

| FECHA DE SESIÓN: 01-12-2025 | ASISTENTES: Scarlet Gavia Mondaca |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | Se busca la obtención de credenciales de wazuh, pero debido al difícil acceso, se bloqueó el acceso a wazuh y se estudia la posibilidad de cambiar de herramienta. |  |
| SUGERENCIAS | Instalar Security Onion en un servidor para ver su funcionamiento. |  |
| TEMAS A RESOLVER | Creación de interfaz según la herramienta de recolección seleccionada. Recuperar el acceso a wazuh. |  |
| META O SPRINT | Instalación completa de Security Onion. |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 08/12/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | Scarlet Gavia Mondaca - Instalación de Security Onion. - Probar funcionamiento. |
|  | TEMAS A TRATAR | - Interfaz del usuario. - Plantear visualizaciones fijas para los usuarios. |

Nota: las bitácoras deben estar en formato word, y cargadas semanalmente en redmine