**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 1 |
| PROYECTO: | DANTRON |
| GRUPO: | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **20/11/2018** | **ASISTENTES**:  Angelo Coriza  David Orellana  Nicolas Vargas | |
| **DESARROLLO** | 1. Se realizaron avances en la interfaz gráfica del usuario | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Usar el tiempo de una manera más eficiente. ,crear funciones de movimiento | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Desarrollar una interfaz más completa 2. Lograr reunir información necesaria para lograr una comunicación exitosa entre el robot y el dispositivo (celular o notebook) | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 30/10/2018 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Resolver temas de conexión remota ya que tuvimos problemas con el Bluetooth del dispositivo y eso nos obligó a buscar información acerca del problemas que se nos había presentado .  **Encargados :**David Orellana – Angelo Coriza  Afinar últimos detalles a la interfaz gráfica y empezar a escribir el manual de usuario  **Encargado :**Nicolas Vargas  Corrección del informe  **Encargados :**David Orellana – Angelo Coriza - Nicolas Vargas |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Conexión Remota 2. Interfaz de Usuario |