BITÁCORA nn

| CURSO: | Proyecto IV |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Sistema de analitica en prevención de riesgo |
| Jefe de Proyecto: | Edgardo Flores Alarcón |
| Integrantes: | -Andrew Campos Seguel -Gustavo Rios Alvarez |

| FECHA DE SESIÓN: 31/10/2025 | ASISTENTES: - Andrew Campos - Gustavo Rios |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Implementación de la metodología de trabajo - Avance en el Frontend del sistema (prevencionista) (5%) - Bosquejos de sistema - Estado del avance semanal: cumplido (parcialmente) - Definir próximo avance semanal |  |
| SUGERENCIAS |  |  |
| TEMAS A RESOLVER | - Definir próxima reunión con cliente - Recibir retroalimentaciones de los bosquejos - Comenzar el informe II |  |
| META O SPRINT |  |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 07/11/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | - Andrew Campos - Gustavo Rios |
|  | TEMAS A TRATAR | - Obtener datos de prueba - Obtener informes y plantillas - Avance del sistema |

Nota: las bitácoras deben estar en formato word, y cargadas semanalmente en redmine