BITÁCORA nn

| CURSO: | Proyecto IV |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Sistema de analitica en prevención de riesgo |
| Jefe de Proyecto: | Edgardo Flores Alarcón |
| Integrantes: | -Andrew Campos Seguel -Gustavo Rios Alvarez |

| FECHA DE SESIÓN: 05-12-2025 | ASISTENTES: - Andrew Campos - Gustavo Rios |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Implementación de la metodología de trabajo - Avance en el Frontend del sistema (prevencionista) (50%) - Avance en el Frontend del sistema (administrador) (20%) - Avance en el Backend del sistema (20%) - Estado del avance semanal: cumplido - Definir próximo avance semanal - Continuación del informe II - Correcciones de la BD |  |
| SUGERENCIAS |  |  |
| TEMAS A RESOLVER | - Avance del sistema - Modificaciones al sistema por retroalimentaciones de clientes - Modificaciones en la BD - Definir la realización de nuevas funcionalidades - Fijar nueva reunión con cliente |  |
| META O SPRINT |  |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 12/12/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | - Andrew Campos - Gustavo Rios |
|  | TEMAS A TRATAR | - Avance del sistema - Modificaciones del sistema - Entregables del proyecto |

Nota: las bitácoras deben estar en formato word, y cargadas semanalmente en redmine