**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | iCode-Class |
| GRUPO: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****20/11/2018** | **ASISTENTES**:Diego ValenciaFabián UrrutiaDaniela OñateLuis LecarosCharlotte SotoManuel Tapia |
| **DESARROLLO** | 1. Corrección del Informe de Avance.
2. Inicio de la implementación de Socket para la comunicación entre clientes.
3. Desarrollo del Front-end del sistema.
4. Modificación de Carta Gantt.
 |
| **SUGERENCIAS** |  |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | Debido al atraso representado en la carta Gantt del proyecto, se realizó una reformulación de las fechas de entrega del producto, cambiando de esta forma las fechas dispuestas en la carta Gantt |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 27/11/2018 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * + - 1. Finalización de las correcciones del Informe de Avance.

 **RESPONSABLE**: Luis Lecaros, Charlotte Soto, Manuel Tapia1. Entrega del Sprint 2 del producto.

 **RESPONSABLE**: iCodeClass1. Continuación del desarrollo del sistema (Sprint 3).

**RESPONSABLE**: iCodeClass1. Continuación del desarrollo del Front-end.

**RESPONSABLE**: Fabián Urrutia, Daniela Oñate. |
|  | **TEMAS A TRATAR** |  |