|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto:Robot/** **Security Control** |
| **Nombre:Gustavo González** |
| **Fecha:22/11/18** |
| Trabajo que se realizó durante la última semana-Se está trabajando en poder añadir los dos controles del robot en una sola app y hacer un diseño llamativo al mismo----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Problemas encontrados y las pistas de solución-Ninguno --------------------------------------------------------------------------------------------- -Ninguno  |
| El proyecto avanza según la planeación-Sí, no hemos tenido grandes problemas en la terminación de la aplicación de control remoto  |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana-presentar el prototipo del proyecto el martes |