|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: CRSoq 2.0** |
| **Nombre: Felipe Yáñez Pérez** |
| **Fecha: 13 de septiembre de 2017** |
| Trabajo que se realizado durante la última semana  - Análisis de propuesta de requerimientos  - Análisis de migración  - Planificación de capacitación referente a riesgo de |
| Problemas encontrados y las pistas de solución  - El código presente en el nuevo servidor, era una versión diferente a la del servidor activo (Solucionado) |
| El proyecto avanza según la planificación;  El proyecto avanza según lo planificado |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana  - Presentar la propuesta de migración  - Presentar especificación de requisitos |