**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | PortaPapeles |
| GRUPO: | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **27/11/2018** | **ASISTENTES**:  Antonio Parada F.  Barís Klobertanz Q.  Kevin Marca Ch.  Eduardo Caldera C.  Mino Burgos H.  Camilo Rojas.  Hugo Quispe. | |
| **DESARROLLO** | 1. Continuación de la Unificación de los módulos  * Por parte de la gestión de usuario(C-H)(TERMINADO) * Por parte de la gestión de archivos ( E) * Por parte de una sesión compartida (B - M)  1. Avanzar con el manual de usuario.(A) 2. Actualizar la wiki con respecto a lo que se ha avanzado hasta ahora(K) 3. Actualización de la carta gantt. | |
| **SUGERENCIAS** | Buscar horarios fuera de clase para seguir trabajando | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Solucionar la intercomunicación entre varios usuarios a la vez. 2. Avanzar en el desarrollo del siguiente informe. 3. Avanzar con el desarrollo de un manual de usuario. 4. Desarrollar la siguiente presentación del avance del proyecto. 5. Seguir Avanzando en la unificación de los módulos. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 01/12/2018. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Realizar un Manual del usuario y un informe (K - A) 2. Unificación de la gestión de archivos al sistema (Eduardo)  3. aumentar la cantidad de usuario en una sesión(barís - mino). |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. los días disponibles para seguir trabajando fuera de clases. |