RESOLUCIÓN RIESGO: FALTA DE EXPERIENCIA EN EL EQUIPO EN LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS

Tomando en consideración las recomendaciones del Jefe de Proyecto, se ha tomando una decisión con respecto al riesgo R1, en específico, con los Frameworks Angular.js y Socket.io, ambos utilizados para desarrollar el proyecto.

Debido a que los miembros del equipo no tienen conocimientos técnicos de esta herramienta, se ha seleccionado a los miembros Rodrigo Alejandro Salazar Ortega, el cual se capacitará en Angular.js y a Alejandra Del Rosario Sobarzo Taucare, quien se capacitará en Socket.io.

En la planificación, se verá reflejada la capacitación, la cual tiene una duración de cuatro semanas a contar del día miércoles 13 de septiembre hasta el día miércoles 11 de Octubre. Esta última fecha es la asignada para comenzar la actualización del sistema.